Ablaufschema Realisierungsleistungen Verwahrung von GWM

Feldvergleich

Umfeld   Anomalien

Absprache zur weiteren Vorgehensweise mit zuständiger Abteilung VT2/VT3 bzw. VV1/VV2

Über- bzw. Unterflurausbau 
vorhanden und sichtbar

nein

ja

Einmessung Koordinaten (LS 110)/Höhen (HS 160)

fündig

Feststellung Differenzen Lagekoordinaten bzw. Höhen  Rücksprache/Klärung  BÜ mit zuständiger Abteilung Geotechnik und Markscheiderei (SB L/MD) 
bzw. mit VV1/VV2 (SB KSE)

Erstlotung Teufe/Wasserspiegel (Kontrolle)

Verfüllung GWBR mit stark quellfähigen Tongranulaten/-pellets inkl. Umsetzung Lotungsprogramm:

nach 50 % und 75 % des einzubringenden Versatzvolumens

(bei Einbau über Wasserspiegel  Zugabe von Wasser zur Förderung Quellprozess)

Feststellung von Brückenbildung

nicht fündig

Information Baubetrieb  BÜ/UK/ zust. VT2/VT3 bzw. zust. VV1/VV2

Festlegung/Ableitung Kontrollregimes und  weiterführende Maßnahmen

möglich

Umsetzung weiterführender Maßnahmen

Rückbau Schutzrohr und sonstige Ausbauten bis ca. 1,5 m u. GOK

Auffüllung Baugrube entsprechend Geländesituation

Einarbeitung Ergebnisse ins Formular Verwahrprotokoll für GWM mit Fotodokumentation (Anlage 3.3)

Genehmigung

Behörde(n)

7. Erarbeitung Ausschreibungs-unterlage (LB / LV)

Einreichung bei zuständiger Behörde

6. Genehmigungsverfahren